# PillChat 프런트엔드 작업 및 수정 기록

작업일 2026년 9월 28일  |  기준 시간대 Asia/Seoul

GitHub 저장소를 현재 PC에 내려받고 프로그램을 검토한 뒤, 일시적인 토큰 갱신 장애가 로그인 정보 삭제로 이어지는 문제를 수정했다. 수정 후 회귀 테스트 50개와 TypeScript 검사를 통과했다. 변경 사항은 로컬에 반영되어 있으며 GitHub 커밋과 푸시는 진행하지 않았다.

# 작업 기준

저장소: Pillchat/Pillchat_Front
브랜치 및 기준 커밋: main / f17f78b
커밋 설명: Merge pull request #177 from Pillchat/develop
로컬 폴더: C:\Users\subin\OneDrive\바탕 화면\PillChat Folder

# 진행 내역

저장소 가져오기 완료
비어 있던 작업 폴더에 저장소를 복제했다. 최초 확인 시 로컬 main과 origin/main이 일치했고 변경 파일은 없었다.

프로그램 검토 완료
인증, API 중계, 퀴즈, 업로드, 푸시 발송 및 자동 검증 구성을 검토했다. 검토 단계에서 프로덕션 빌드와 타입 검사를 통과했지만, 기능과 장애 처리상의 문제를 확인했다.

토큰 갱신 장애 처리 수정 완료
갱신 요청 실패 후 무조건 로그인 정보를 삭제하던 동작을 변경했다. 네트워크 오류, 서버 오류, 요청 제한 및 잘못된 응답에서는 기존 자격 정보를 보존한다.

# 수정 전후 동작

수정 전: 갱신 요청이 실패하거나 응답을 해석하지 못하면 접근 토큰과 갱신 토큰을 모두 삭제했다. 503 응답만으로 저장된 토큰이 사라지는 현상을 모의 실행으로 재현했다.

수정 후: 갱신 API가 401 또는 403을 반환한 경우에만 해당 세션의 토큰을 삭제한다. 일시적 실패에서는 토큰을 유지하여 이후 요청에서 갱신할 수 있다. 이미 다른 갱신 토큰으로 바뀐 새 세션은 늦게 도착한 인증 거부 응답으로 삭제하지 않는다.

# 수정 파일과 적용 내용

lib/client/fetch.ts
공통 클라이언트 갱신 함수에서 무조건적인 토큰 삭제를 제거했다. 401/403 처리와 현재 갱신 토큰 비교 조건을 추가했다.

lib/functions/fetchData.ts
기존 경로의 중복 갱신 로직에도 같은 정책을 적용했다.

hooks/useAuth.ts
자동 갱신 훅의 예외 처리에서 토큰을 삭제하던 코드를 제거했다.

app/api/auth/refresh-token/route.ts
오류 응답이 JSON이 아니어도 백엔드의 HTTP 상태를 유지하도록 했다. 빈 응답의 메시지 접근도 안전하게 처리했다.

tests/auth-refresh.test.cjs
장애 후 복구, 인증 거부, 저장 모드, 지연 응답, 자동 갱신 훅 및 프록시 동작을 확인하는 회귀 테스트를 추가했다.

# 검증 결과

수정 후 회귀 테스트: 50개 통과, 실패 0개
수정 후 TypeScript 검사: 통과
수정 후 git diff 공백 검사: 통과
프로덕션 빌드: 수정 전 검토 단계에서 통과했으며 수정 후에는 재실행하지 않았다.

회귀 테스트는 localStorage와 sessionStorage를 모두 확인했다. 400·429·500·502·503·504, 통신 실패, 잘못된 JSON 및 토큰 누락 후 정보 보존과 후속 갱신 성공을 검증했다. 401/403에 의한 삭제, 새 세션 보호, 자동 갱신 예외와 프록시 상태 유지도 포함한다.

검증 재실행 명령
node --test tests/auth-refresh.test.cjs
node node_modules/typescript/bin/tsc --noEmit --incremental false
git diff --check

실제 백엔드와 계정 연동은 미검증이다. 테스트는 격리된 모의 응답으로 실행했으며 실제 푸시는 발송하지 않았다. 이번 변경은 장애 중 인증 성공을 보장하거나 별도의 주기적 재시도를 추가하는 작업이 아니다.

# 검토 후 남아 있는 사항

다음 항목은 앞선 검토에서 발견했으나 이번 인증 수정에는 포함하지 않았다. 실제 운영 영향은 각 기능과 백엔드 정책을 함께 확인해야 한다.

높음  Next.js 보안 패치
15.1.11의 공개 취약점 관련 패치 검토가 필요하다. 앞선 검토는 CVE-2026-23864 공식 공지를 근거로 했다.

높음  개인 푸시 발송 대상
빈 대상 배열이 대상 제한 없는 요청으로 변환된다. 실제 전체 발송 여부는 백엔드 정책 확인이 필요하다.

높음  퀴즈 세션 복구
메모리 기반 세션이 새로고침 시 초기화되며 이어 풀기 복구 경로가 없다.

중간  퀴즈 결과 정확성과 저장 안내
단답형이 생략으로 집계되는 오류와 퀴즈 종료 저장 실패를 사용자에게 알리지 않는 흐름이 있다.

중간  PDF 다운로드 설정
다른 API와 서버 주소 환경변수가 달라 배포 설정에 따라 다운로드만 실패할 수 있다.

중간  질문 이미지 업로드
이미지 업로드 실패에도 완료 화면으로 이동한다. 부분 성공 안내와 재시도 기능이 필요하다.

중간  API 오류 처리
catch 내부의 JSON.parse가 일반 오류 문자열을 만나 다시 실패하는 경로가 있다.

중간  자동 검증 구성
TypeScript 파일이 린트에서 제외되는 설정을 확인했다. 기존 Cypress에는 실제 시나리오가 없으며 GitHub Actions 빌드·테스트 검증도 없다. 이번에는 인증 회귀 테스트만 추가했다.

# 다음 확인 사항

실제 백엔드의 무효 갱신 토큰 상태 코드와 401/403 정책을 확인한다. 서버 장애 후 재로그인 없이 갱신되는지 연동 테스트하고, 프로덕션 빌드를 다시 검증한 뒤 커밋·푸시·배포를 진행한다.

보안 검토 근거
https://github.com/vercel/next.js/security/advisories/GHSA-h25m-26qc-wcjf